勘察预算表

桂平市人民医院江北院区传染病楼和发热门诊楼布置18个钻孔，其中传染病楼地下室两层、高八层。根据《广西工程勘察收费项目及标准指导性意见》（2020年版），预算价如下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | | 工作量 | 收费标准（元） | 按标准取比例 | 单价（元） | 估算费用（元） |
| 1 | 钻探费 | Ⅱ类土 | 72m | 99 | 100% | 99 | 7128 |
| 2 | V类卵石层 | 225m | 435 | 100% | 435 | 97875 |
| 3 | III类土 | 90m | 164 | 100% | 164 | 14760 |
| 4 | V类灰岩 | 117 | 528 | 100% | 528 | 61776 |
| 5 | 取样费 | 取土样 | 14件 | 130 | 100% | 130 | 1820 |
| 6 | 取卵石样 | 6件 | 50 | 100% | 50 | 300 |
| 7 | 取灰岩样 | 9件 | 50 | 100% | 50 | 450 |
| 8 | 取水样 | 2件 | 130 | 100% | 130 | 260 |
| 9 | 试验费 | 土基本分析 | 12件 | 300 | 100% | 300 | 3600 |
| 10 | 易溶盐分析 | 2件 | 800 | 100% | 800 | 1600 |
| 11 | 三轴分析 | 6件 | 500 | 100% | 500 | 3000 |
| 12 | 卵石颗粒分析 | 6件 | 60 | 100% | 60 | 360 |
| 13 | 水样分析 | 2件 | 800 | 100% | 800 | 1600 |
| 14 | 测试费 | 标贯 | 12段 | 216 | 100% | 216 | 2592 |
| 15 | 动探 | 6段 | 194 | 100% | 194 | 1164 |
| 16 | 波速探测 | 2个孔 | 3000 | 100% | 3000 | 6000 |
| 17 | 钻孔测量费 | 放孔 | 18个孔 | 100 | 100% | 100 | 1800 |
| 18 | 合计 |  | | | | | 206085 |
| 19 | 技术工作费 | 按以上所有费用的140% | | | | | 288519 |
| 20 | 合计 |  | | | | | 494604 |
| 21 | 优惠价 | 按60%收取 | | | | | 296700 |

备注：甲级，技术工作比例140%；乙级，技术比例120%；丙级，技术比例100%

本次勘察实际收取费用贰拾玖万陆仟柒佰元整（¥296700元）。